## Slide 1
JVC

## Slide 2: Junta Vial Cantonal
Alcalde Mba. José Bernardino Rojas Méndez
Consejo Municipal Sr. Melvin Cordero Campos
Consejos de Distritos Sr. Rafael Altamirano Santos
Asociaciones de Desarrollo Sr. Marco Tulio Fallas Prado
Ing de Gestión Vial Ing. David Salazar Aguilar

## Slide 3: Funge como secretaría técnica de la Junta Vial Cantonal
Nueva maquinaria
Nuevo edificio
57 funcionarios
Departamento de Gestión Vial Municipal

## Slide 4: Asignación Presupuestaria – Periodo 2020
Rebaja 2020
¢ 673.339.806,00
Asignado 2020
¢ 3.285.654.807,00
Depositado 2020
¢ 2.612.315.000,50
Ley 8114 y Ley 9329

## Slide 5
Presupuesto Municipal para Gestión Vial
Ley 8114 - Ley 9329 - IFAM

## Slide 6: Proyectos Programados
La Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Buenos Aires presupuestó un total de 145 proyectos para el 2020, distribuidos de la siguiente forma:
1 Mantenimiento Rutinario

## Slide 7
94 de Mantenimiento Periódico.
Proyectos Programados
6-03-073: VOLCÁN – CACAO
6-03-038: CALLES URB. BUENOS AIRES
6-03-014: ALTO MOJON; S.ANT. - CRUCE STA CRUZ
6-03-040: ALTO DE SAN JOAQUÍN - SABANAS EL BARRANCO
6-03-374: CHANGUENA A: FCA. LOS AMAYA.
6-03-009: POTRERO GRANDE - PUEBLO NUEVO-FCA.HELECHALES

## Slide 8
47 de Rehabilitación (22 proyectos de pasos de alcantarillas, 15 alcantarillas de cuadro, 4 Red pluvial, 1 Aceras, 2 Puentes, 3 Cunetas Revestidas)
Proyectos Programados
6-03-424: LICEO MAÍZ LOS UVA – FINC. EDGAR CAMACHO.
6-03-256: BAJO SABALO - ALTO SABALO.
6-03-003: TERRABA BIJA. -PILAS - LAS DELICIAS, LMTE
PUENTE SOBRE QUEBRADA BONITA DE CHANGUENA.
6-03-044: BELLA VISTA. – BORUCA
6-03-038: CALLES URB. BUENOS AIRES

## Slide 9
3 Mejoramientos.
Proyectos Programados
6-03-010: CRUCE SN. RAFAEL: - LLANO BONITO.

## Slide 10: Ejecución de Real de Presupuesto

## Slide 11: ¿Qué pasa con los saldos del presupuesto?
Recursos Préstamo IFAM
¢ 405.916.316,50
Recursos Ley 8114 - Ley 9329
¢ 339.892.987,92
Recursos Ley 8114 - Ley 9329
¢ 339.892.676,71
Presupuesto Extraordinario
¢ 745.808.993,21

## Slide 12: Ejecución, según las 18 metas propuestas en el Plan Anual Operativo y evaluación .

## Slide 13: Ejecución, según las 18 metas propuestas en el Plan Anual Operativo y evaluación .

## Slide 14: Ejecución, según las 18 metas propuestas en el Plan Anual Operativo y evaluación .

## Slide 15: Ejecución, según las 18 metas propuestas en el Plan Anual Operativo y evaluación .

## Slide 16: Adquisición de Proyectos a través de Recursos del BID/ MOPT

## Slide 17: Adquisición de Proyectos a través de Recursos del BID/ MOPT
Brujo - Brisas.
Prog. Microempresas
Rancho Coco

## Slide 18: Adquisición de Proyectos a través de Recursos de la CNE

## Slide 19: Adquisición de Proyectos a través de Recursos de la CNE
Puente en Remolino de Buenos Aires
Puente en Cordoncillo de Volcán
Puente en Santa Lucía de Changuena
Puente en Ujarrras de Buenos Aires

## Slide 20: Adquisición de Proyectos a través de Recursos de la CNE

## Slide 21: Adquisición de Recursos Total

## Slide 22: Sesiones y rendiciones de JVC en los distritos

## Slide 23: Gracias !!!!