PAGE  
Acta sesión Extra Ordinaria No.04-2025 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 04-2025
Sesión Extra Ordinaria celebrada por la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Buenos Aires, el 11 de febrero del año dos mil veinticinco a las quince horas. Celebrada en el salón de sesiones de la Municipalidad de Buenos Aires. Con la asistencia de Margoth Mora Navarro (Presidenta de la Junta Vial), Curime Arguedas Ramírez (Vice alcalde), David Salazar Aguilar (Secretario de la Junta Vial), Marco Tulio Fallas Prado (representante de los síndicos), Jessica Villanueva Sandí, Melvin Cordero Campos (Representante de las asociaciones de desarrollo) ----------------------------------------------------------- 
Ausentes: Nelson Salazar Reyes (suplente de representante de las Asociaciones de desarrollo, Wendy Chaves Maroto (representante suplente de los síndicos).----------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO I.
Lectura y aprobación del orden del día. ----------------------------------------------------
ARTICULO II.
Lectura y aprobación del acta anterior-------------------------------------------------------
ARTICULO III.
Audiencias. -----------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO IV.
Lectura de Correspondencia. ------------------------------------------------------------------ 
ARTICULO V.
Asuntos de Trámite Urgente -------------------------------------------------------------------
Margoth Mora Navarro (Presidenta de la Junta Vial): Saludos a todos, vamos a proceder con el presupuesto extra ordinario 2025 de Junta Vial Cantonal. Procedemos con Eliana.----------------------------------------------------------- 

Eliana Obregón Montiel (Gestión Vial): El presupuesto extra ordinario 2025 de Junta Vial Cantonal es de ₡508 730 996.35. Para el código 069 hacer unos estudios para puente. También tenemos que 50 millones para un asfaltado en el camino 010 camino San Rafael de Brunka.  Tenemos dos alcantarillas de cuadro grandes acá en Buenos Aires. Tenemos en el 194 en el camino 60314 Ocochobi y en el camino 603175 que es un camino por el cementerio. Ahí son dos alcantarillas de cuadro. También tenemos para ese puente para los bastiones del puente del 029 en Paraíso Chánguena 20 millones. Tenemos 4 millones en combustible, 4 millones en productos metálicos, 10 millones para minerales y asfálticos y 2 millones para madera. Finalmente tenemos los 198 millones.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Margoth Mora Navarro (Presidenta de la Junta Vial): Una preguntica, yo anteriormente había visitado Ocochobi y hay varios pasos de alcantarilla de cuadro, una quebradita ahí que afecta bastante el paso en realidad se ocupan más cosas pero por ahora sería la alcantarilla de cuadro, adelante Don Maco.-- 

Marco Tulio Fallas Prado( representante de los síndicos): Sí buenas tardes para todos, este el año pasado había recurso para resolver un problema este el código 116 en cordoncillo con respecto a un canal de agua que hay que hacer porque las aguas todos los años caían a cuatro o cinco casas verdad y estaban los recursos. Yo necesito, se hizo el último estudio que se hizo que aquí lo tengo en mano que lo hizo la ingeniera para resolver eso porque es un caso de casi 6 años verdad que estamos con ese problema y no lo hemos podido resolver. Necesitamos ver si lo resolvemos lo más pronto posible porque ya algo es algo que a mí me tienen ya la verdad que cansado porque son llamadas de los afectados. Por cierto ahí están las fotos y aquí las tienen como el agua cae de una finca y se mete a las casas. Entonces de acuerdo al último estudio que hizo la ingeniera Alondra este que aquí lo tengo. Compañeros para poder resolver ese problema se ocupan 16 millones eso es lo que se ocupa y creo que debe ir contemplado dentro de este extraordinario verdad porque eran recursos que quedaron que no se ejecutaron el año pasado y eran presupuesto del distrito.----------------------------------------------------- 

David Salazar Aguilar (secretario de la Junta Vial): Ese proyecto quedó pendiente el año pasado porque lo que había presupuestado eran 6 millones por lo tanto era insuficiente y lo que quedó bueno se fue liquidación, 6 millones de los cuales podría verse que aquí, la necesidad es más grande que los 6 millones habían que ajustarlo al monto que dice la propuesta.-----------------------
Melvin Cordero Campos (representante de las Asociaciones de Desarrollo): tal vez no entendí ¿se cuenta con los 6 millones o no se cuenta con nada?------------------------------------------------------------------------------------------- 

David Salazar Aguilar (Secretario): Ahorita se fue a liquidación todo el dinero ahorita no cuenta con nada. No son 10 millones son 16 millones más o menos son millones.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Eliana Obregón Montiel (Gestión Vial): Recordemos que liquidación no hay. Entonces más bien quedamos en números rojos por eso este año hubo que agarrar un montón de plata del préstamo de IFAM y todo que es lo que estamos devolviendo ahorita porque para poder pagar todo lo que quedamos en números rojos; porque el MOPT no depositó todo. Ahorita en este extraordinario depositó una parte pero no va a depositar todo entonces este yo lo único que sí rescato de este presupuesto es bueno lo que es el salario del compañero que es un salario global eso se respeta. La devolución del IFAM se respeta al final lo que queda para proyectos Son 180 millones y esos 180 millones están divididos en estos cinco proyectos cinco bueno cuatro porque al final este es el estudio y este es los bastiones del mismo puente. Yo no tengo injerencia nada más yo me acojo a lo que ustedes indiquen y hago todo presupuestariamente.----------------------------------------------------------------------------
Curime Arguedas Ramírez (vice alcalde): pregunto ingeniero ¿cuánto tardan los estudios del puente en Paraíso?--------------------------------------------------------- 

David Salazar Aguilar (secretario): lo de Paraíso, la intención es colocar un puente Bailey provisionalmente mientras que se contratan los estudios para hacer la solicitud de la Comisión de Emergencias para un puente permanente. Entonces por otro lado estamos gestionando el préstamo de un puente Bailey para poder darle una solución inmediata a la gente de Chánguena ya que no se pudo con la con las vigas que tenemos aquí en plantel debido a todo lo que ocurrió verdad. Entonces estamos gestionando ante el MOPT el préstamo un puente bailey y para poder montar el puente Bailey se ocupan los bastiones, los 20 millones son para hacer los bases para el puente Bailey y mientras tanto paralelamente vamos haciendo los estudios para meter el puente ante la Comisión de Emergencias por un posible préstamo que está haciendo el gobierno para la emergencia Rafael. Esa es la idea, la intención de esos 40 millones. Los 50 millones de Brunka es el compromiso que se ha adquirido verdad. No sé si el concejo de distrito ha tomado otras decisiones pero son los 100 que inicialmente están en el ordinario más estos 50 que están en el extraordinario es sería se cumpliría con el compromiso adquirido. Lo que quedaría ahí pendiente de definir son las dos alcantarillas de cuadro una en Ocochovis y otra en el Cementerio de aquí Buenos Aires.----------------------------- 

Marco Tulio Fallas Prado (representante de los síndicos): el tema es que el año pasado había un compromiso para hacer un canal en la comunidad de Cordoncillo de unas aguas que están afectando a las viviendas caen y pasan por sobre las viviendas. Ha habido fotos, la mayoría conocemos ese tema. Había un compromiso, dinero para hacer el canal pero por situaciones que se dieron se hizo un nuevo estudio de la ingeniera y resultó que el monto que había un principio que eran 6 millones se aumentó este a 16 millones. Ese dinero se fue, no se ejecutó. Entonces yo lo que estoy es reclamando este que por favor me tomen en cuenta ese canal porque yo no quiero que me llegue otro invierno ahí y que a mí los vecinos con sobrada razón me molesten porque ya son años y años de batallar en esto. Lo que quiero es que yo pensaba que se podía contemplar en este extraordinario, este primero extraordinario esos 16 millones. Entonces esa es mi inquietud señora alcaldesa de que creo que no estoy reclamando sino que yo necesito resolver ese problema que está ahí en Cordoncillo verdad. No es nada antojadizo verdad sino que es algo que ya tiene 5 o 6 años y no hemos podido resolverlo este momento.------------------------------------------------------------------------------------- 

Margoth Mora Navarro (Presidenta de la Junta Vial): Don Marco Tulio y ¿ese compromiso que usted menciona es del año 2024?-----------------------------
Marco Tulio Fallas Prado (representante de los síndicos): Sí fuimos nosotros los que nos comprometimos. Estaba el recurso verdad y se tomó para otra cosa. No se ejecutó y tienen 6 millones que se fue a liquidación.------- 

Margoth Mora Navarro (Presidenta de la Junta Vial): Don Marco Tulio nosotros no recibimos en la totalidad del presupuesto. El MOPT tenía que depositar nos faltaron 30 y resto de millones por depositar. Es muy probable que estos 30 y resto de millones no nos los depositen. Entonces no nos podemos comprometer tampoco con este tema pero lo conversábamos un día de estos que del presupuesto que se sacó para atender emergencias en combustible y material va a sobrar tamaño poquito no sé si tanto David como para ajustar 16 millones. Pregunto al ingeniero que tiene conocimiento con respecto a esas dos alcantarillas esas hablan por contratación se pueden hacer por administración y bajar los costos.-----------------------------------------------
David Salazar Aguilar (secretario): no nos dan los tiempos posiblemente seguiría hasta compromiso para el 2026. Tenemos una serie de obras que debemos de darle prioridad. Ahorita estamos con alcantarillas de cuadro de Santa Rosa. Ahí pasaríamos puente de Boruca de vigas. Hay otro puente en Boruca que hay que construir. El puente en Biolley, ya es bastante complicado. 

Margoth Mora Navarro (Presidenta de la Junta Vial): Don Marco Tulio hagamos algo por nosotros no asumimos el compromiso del restante; de sumarlo a algo que usted pueda modificar en el distrito. Acá la situación es complicada por todos lados si nosotros nos vamos a ver los pasos de alcantarillas de alcantarilla de Ocochobi les estamos quedando mal. Les estamos arreglando el problema a medias porque solo estamos interviniendo un paso de alcantarilla y son dos grandes y uno pequeño. Son tres donde a una familia de al lado se le mete el agua adentro en la casa. Ahí los niños nadan en el agua y solo le vamos a poder poner uno. Es el mismo caso del paso de alcantarilla de este camino de Ceibo que da el cementerio donde los niños vienen a la escuela Rogelio desde abajo y donde es peligroso la pasada de los niños cuando está en pleno invierno. Entonces todo es peligroso y todo es urgente. Yo diría que lo que podríamos valorar es en cualquier momento que quede un dinerito de algo hacer una modificación presupuestaria pero Don Marco Tulio sí tendría que sacrificar un poquitito el presupuesto del Distrito. Tal vez en algún otro temita que vea un poco menos prioritario.--------------------------
Marco Tulio Fallas Prado (representante de los síndicos): Yo necesito algo que me garantice realmente que esa solución se va a dar. Yo no puedo modificar nada del distrito porque más bien este año se me quedaron. No entraron en presupuesto dos caminos principales. Dos caminos principales que se atienden porque son importantes por ejemplo Cacao-Cordoncillo, sin presupuesto. Ese camino lo atendemos todos los años por la necesidad se me quedó, por ejemplo Cacao- Cementerio es otra necesidad y siempre lo atendemos. Yo no puedo no puedo modificar el presupuesto porque este sería de vestir un santo para vestir otro Santo. Entonces más bien yo tengo que ver como en recurso este año resuelvo ese problema de esos dos caminos que son importantes en el distrito.  Entonces se sabe la presión que uno tiene en el distrito siempre como síndico verdad y este el recurso no alcanzó.-----------------
Melvin Cordero Campos (representante de las asociaciones de desarrollo): ¿Disculpe ese tipo de canal es nada más canal o va revestido o qué lleva nada más?----------------------------------------------------------------------------- 

David Salazar Aguilar (secretario de la Junta Vial): es dragado en Volcán ha pasado que se han ejecutado los proyectos y digamos Don maco con la comunidad el síndico de todos verdad, se ponen de acuerdo y los saldos hacen proyectos nuevos. Esa es otra cosa también ver si cuando se ejecuten los proyectos queda saldo y se mete ese y si queda de emergencias este se mete de ahí. Digamos de todos lados se agarra un poquito y se hace una obra de mismo Volcán y no se gasta todo ahí se va acumulando eso. Es como una opción que doy yo verdad no sé qué opinan los demás porque fijo siempre sobra siempre s sobran poquitos y lo que hacen es que los vuelven a presupuestar en proyectos nuevos cuando terminen de ejecutarse lo que se está haciendo de ejecución inmediata. Tal vez para la próxima sesión ordinaria yo podría también ver cuánto ya hay un aproximado para que de una vez como todas las ordinarias hay modificaciones ahí también podría ver si ya se puede modificar o no.----------------------------------------------------------------------------
Marco Tulio Fallas Prado (representante de los síndicos): Está bien, yo entiendo la posición este sería importante y voy a hacer una sugerencia verdad sería importante que cuando se van a hacer estos presupuestos se le consulten a los síndicos si hay algo pendiente; que no sea ejecutado en el distrito y que tiene compromisos porque así los evitamos de estar en estas cosas verdad. Nos evitamos de estar en estas cosas. Lo otro es este bueno si ahorita no lo podemos resolver; yo respeto la posición del extraordinario pero que a mí por lo menos que queden actas de que ese proyecto vamos a conseguir recursos para para ejecutarlo este año y a mí lo que me preocupa que es ejecutarlo en verano, es el tiempo oportuno para hacer estos trabajos en invierno es complicado. Incluso he estado hablando con Álvaro para que los que son caminos con maquinaria municipal en Volcán las partes difíciles los caminos difíciles se atienden en verano y los que no son difíciles se pueden atender en tiempo de invierno. Las partes bajas por las partes altas hay mucho problema. Entonces yo lo que quiero es que me garanticen ustedes de que ese recurso lo vamos a localizar para yo salir de ese compromiso porque yo he tenido mucha presión sobre esto; son mujeres y sabes que las mujeres no aguantan nada. Don Marco es que también vea la diferencia que ha habido vea el año pasado teníamos un extraordinario de 340 y algo me parece por ahí andaba 300. O sea teníamos el casi el doble esta vez vea qué poquito tenemos y se nos surgió la emergencia de que ya usted ha visto todo lo que sucedió, más que teníamos un compromiso de los 50 millones de Brunka. Si estas circunstancias no estuvieran presentes quizás estaríamos resolviendo lo que teníamos porque Imagínese que yo llevaba en mente asignarle algunos recursos al distrito Brunka por la situación que Brunka está pasando de que se quedó sin recursos. Resulta que de no se pudo tampoco asignarle nada porque se presentaron estas variables que no esperábamos. Entonces yo sé que lo importante es que nosotros te entendemos y que pocas veces nos hemos comprometido con algo que no cumplamos. Entonces ahí este y Dios quisiera porque de ahí tampoco está pegado del cielo¸ que el MOPT nos deposite el restito que nos quedó pendiente. Me dicen si tienen más mociones

Jessica Villanueva Sandí (Regidora): Okay para que me explique un poquitito, mañana nosotros vamos a presentar al concejo.  El anterior ellos lo mandaron a comisión este también tienen que mandarlo a comisión.-------------- 

Eliana Obregón Montiel (Gestión Vial): Aquí va todo junto, todo presupuesto va por ₡508 730 996.35 que contempla los recursos del IFAM que al inicio expliqué digamos que estoy metiendo la liquidación que hay en bancos del IFAM.  Hay un saldo en los bancos porque muchas licitaciones se hacen en dólares. Cuando nosotros solicitamos el desembolso principalmente fue lo de las vagonetas entonces se hacía con el tipo cambio del día. El IFAM depositaba y cuando se iba a pagar había bajado el dólar entonces a la hora de pagar como había bajado el dólar nos quedaba en saldos en los bancos. Entonces yo lo que ocupo este año pagar del IFAM son 198 millones pero en el banco ya tengo 7 742 000 entonces lo que le voy a pedir que me desembolse al IFAM son solo 191 millones. Entonces aquí va contemplado todos esos 198 porque tengo que presupuestar eso que está en Banco, si no lo presupuesto no lo podemos. Hasta mañana va a presentar esta información de la liquidación al concejo entonces ella me está dando información adelantada para poderla incluir hoy aquí verdad entonces por eso está en rojo para recordarme que tenía que informarles eso. Entonces aquí está contemplado los dos montos de IFAM, lo que se va a pedir más lo que ya está en bancos más lo que ya depositó el MOPT que ya está en bancos. También verdad los 309 millones en total se presenta mañana al concejo un único presupuesto de 508 y se le explica que lo que se mandó anteriormente ya queda sin efecto.----------------------------------------------------------------------------------
Margoth Mora Navarro (Presidenta de la Junta Vial): ¿perfecto alguien más tiene alguna moción?  Entonces este leemos cómo queda el acuerdo. Niña Karen que quede también en actas como lo pidió Don Marco Tulio este el tema del distrito de Volcán.---------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO VI.

Informes: No se emitieron informes. --------------------------------------------------------
ARTICULO VII.

Mociones y Acuerdos: ------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO NÚMERO 01: SE ACUERDA: Aprobar el POA y presupuesto extra ordinario I 2025, tal y como se desglosó por un monto de ₡508 730 996.35 y enviarlo al Concejo Municipal para su respectiva aprobación. Acuerdo en Firme y definitivamente aprobado.------------------------------------------------------------

[image: image1.png]MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO | DE EGRESOS

PROGRAMA il
ANO 2025
[~ |GF~|PRQ - |CODI~ Nombre hd % ~| Presupuestqg~
INVERSIONES 508,730,996.35

GESTION VIAL 89,626,161.18

REMUNERACIONES BASICAS 5,013,325.77
02 01 |00101 |Sueldos por Cargos fijos 0.99 5,013,325.77

02 01 |003 INCENTIVOS SALARIALES 0.08 417,776.98
02 01 00303 |Decimotercer mes 0.08] 417,776.98
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
3|02 01 |004 DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 0.10 488,799.26
Contribucién Patronal al Seguro de Salud de la
3|02 01 |00401 |Caja Costarricense del Seguro Social 0.09 463,732.63
Contribucién Patronal al Banco Popular y de
3 |02 01 /00405 |Desarrollo Comunal 0.00 25,066.63

ICONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE
302 01 _|005 CAPITALIZACION 0.10 497,321.92

Contribucién Patronal al Seguro de Pensiones

3|02 01 |00501 |de la Caja Costamicense del Seguro Social 0.05 271,722.26
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de

3| 02 01 |00502 |Pensiones Complementarias 0.03 150,399.77

Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion

Laboral 75,199.89

INTERESES SOBRE PRESTAMOS

Intereses sobre préstamos de Instituciones
Descentralizadas no Empresariales

20,861,469.29

20,861,469.29

[Amortizacion de prestamos
[Amortizaciones de préstamos de Instituciones
3 | 02 01 [80203 |Descentralizadas no Empresariales 12.26 62,347,467.96
Reparacion y mantenimineto de maquinaria
3| 02 02 ly ve hiculos 7.86 40,000,000.00

62,347,467.96





[image: image2.png]3/02] 02 |5 BIENES DURADEROS 7.86 40,000,000.00
3|02 02 (501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7.86 40,000,000.00
31 02| 02 |50102 |Equipo de transportes 7.86 40,000,000.00
3/02| 05 Servicios de Profesionales (estudios) 3.93 20,000,000.00
3/02] 05 11 SERVICIOS 393 20,000,000.00
3|02 05 (104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3.93 20,000,000.00
3|02 05 10403 |Servicios de Ingenieria 393 20,000,000.00
3102 08 Mejoramiento en Asfaltos. 9.83 50,000,000.00
3/02] 8 |5 BIENES DURADEROS 9.83 50,000,000.00
3|02 8 (502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 9.83 50,000,000.00
3 (02 8 [50202 |Vias de comunicacion terrestre 9.83 50,000,000.00
Drenajes, Aceras, Cunefasy Obras de
3102 09 Contencién. 17.73 90,218,852.77
3/02] 9 |5 BIENES DURADEROS 17.73 90,218,852.77
3 (02 9 (502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 17.73 90,218,852.77
3 (02 9 [50202 |Vias de comunicacion terrestre 1773 90,218,852.77
302 10 Puentes. 393 20,000,000.00
3/02] 10 |2 MATERIALES Y SUMINISTROS 393 20,000,000.00
3|02 10 |201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.79 4,000,000.00
3|02 10 [20101 |Combustibles y lubricantes 0.79 4,000,000.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DEUSOEN LA
3|02 10 203 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 315 16,000,000.00
3 [02 10 [20301 |Materiales y productos metalicos 0.79 4,000,000.00
3 [02] 10 [20302 |Materiales y productos Minerales y Asfalticos 197 10,000,000.00
3 (02 10 [20303 |Madera y sus derivados 0.39 2,000,000.00
3,02 13 Finiquito Proyectos de Asafaltado IFAM 39.09 | 198,885,982.40
3/02] 13 |5 BIENES DURADEROS 39.09 | 198,885,982.40
3 (02 13 |502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 39.09 198,885,982.40
302 13 [50202 |[Vias de comunicacion terrestre 39.09 | 198,885,982.40





MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO I PARA EL PERIODO 2025

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

Programa III
REMUNERACIONES:----------------------------------------------------------------------------
Se incluye contenido económico por ¢6.417.223,93 para cubrir el salario global de un funcionario que quedó en propiedad, puesto el cual estaba calculado con salario compuesto, cálculos según sueldos fijos indicados en el oficio DRH-MBA-10-2025 del departamento de RRHH, por lo además se contemplan las cargas sociales.-------------------------------------------------------------------------------
SERVICIOS:----------------------------------------------------------------------------------------
Se incluye presupuesto de ¢20.000.000,00 para la contratación de servicios de ingeniería para la realización de estudios para el ante proyecto y planos constructivos para la construcción del Puente de Paraíso Chánguena en el camino 6-03-029.----------------------------------------------------------------------------------
MATERIALES Y SUMINISTROS:-------------------------------------------------------------
Se incluye contenido de ¢20.000.000,00 para la compra de materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento (materiales y productos metálicos, minerales y asfalticos, madera), para la construcción un puente Bailey provisional en el camino 6-03-029 en Paraíso de Chánguena.--------------
INTERESES Y COMISIONES:----------------------------------------------------------------
Se incluye un presupuesto por el monto de ¢20.861.469,29 para reforzar el código de Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales, ya que, se tuvo que sacar este monto del presupuesto del ordinario 2025 mediante modificación presupuestaria, para hacer frente a algunos pagos del periodo 2024, esto debido a faltante de desembolso de los recursos de ley 8114-9329 en el periodo 2024.-------------------------------------------
Los recursos a incluir son para atender los intereses del préstamo operación N° 6-CVL-1457-0718 con el IFAM.-----------------------------------------------------------
BIENES DURADEROS:-------------------------------------------------------------------------
Se incluye un presupuesto por el monto de ¢ 379.104.835,17 el cual se distribuye de la siguiente forma:---------------------------------------------------------------
Un monto de ¢180.218.852,77 para realizar proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación de caminos como pasos alcantarillas de cuadro y asfaltado. Además de equipo de transporte para la cuadrilla de puentes y aceras ya que necesitan un vehículo adecuando para trasladar los materiales de construcción como al personal.---------------------------------------------------------------------------------
Un monto de ¢198.885.982,40 para concluir el proyecto que inició ejecución en el periodo 2024 con el nombre de: “Contratación de Servicios para realizar la colocación de Subbase, base, mezcla asfáltica y TSB3 en el distrito de B.A IFAM”, realizado mediante licitación 2023LY-000002-0004200001, con recursos provenientes del préstamo operación N° 6-CVL-1457-0718 con el IFAM.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Con este monto se debe atender el camino 6-03-038 en los sectores: Calle La Profesora, Calle Barrio San Martín, Calle Punta Plancha, Calles Urb. Boruca y las Vegas.-------------------------------------------------------------------------------------------
AMORTIZACION:---------------------------------------------------------------------------------
Se incluye un presupuesto por el monto de ¢62.347.467,96 para reforzar el código de Amortizaciones de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales, ya que, se tuvo que sacar este monto del presupuesto del ordinario 2025 mediante modificación presupuestaria, para hacer frente a algunos pagos del periodo 2024, esto debido a faltante de desembolso de los recursos de ley 8114-9329 en el periodo 2024.-------------------------------------------
Los recursos a incluir son para atender la amortización del préstamo operación N° 6-CVL-1457-0718 con el IFAM.-----------------------------------------------------------

[image: image3.png]Producto Producto por unidad de medida cto porindicadores de deser
Cantidad de
|Usuarios/Ben| Unidad de |unidades previstal Avance
Objeivo Ao base |Programa-Senido| _producto | eficarios | medida 225 | Montoprevsto ¢s| previsto | Responsable
iea  delDearcla s condicines
Infas rctu e infaesnctura
favel [rferentes a o valdad, que o
| Gestionvial |Remunerac 100 carms| w0 | MO
= o neIIONES g enos Ares : Agir
Jacticades que se len o contrtados|
lcaboen el catén
iiea  deDearcla s condicines
Infasrctuge nasinctura
favel [rfrentes a a valdad, que Fundonamients —
ian ol Poblacion de David S
B2 % estionvia fidentedela ([ ldedelos | O000000|  H000m® | 10 ';w:;""
s o floila vehicular recuros
lcaboen el catén
iiea  deDearcla s condicines
Infasrctu e nfasinctura
favel [rferentes a o valdad, que i -
qur . |imersin
jpoméan 1 mao Poblacion de David Sa:
e © o (Gestion vial insitucoraly |12 50 dedelos | AOWO000|  moo0000m | 100 LE""
Jacticades que s len o soporte téenico recuros
lcaboen el catén
iiea  deDearcla s condicines
Infasrctu e nfasinctura
favel [rferentes a o valdad, que Pago cportuno |Poblacion de
lpemian = maof i
e T P e IR e
lactvidades que se Il 2 | g ento e
|cabo en el cantén encamiet
iea  delDearcla s condicines
Infas rctu e infaesnctura
favel [rferentes a o valdad, que Nejoamiento e -
lpemian = maof o s catonals en Poblacion de a0 David Sdzar
e = st |af o T fivenenico oo | 10|
Jacticades que se len o ) s
lcaboen el catén
iiea  deDearcla s condicines
Infasrctuge nasinctura
favel [rfrentes a a valdad, que o
Actarila
e alcantarles de |Poblacidn de David Sa;
[fesamle & ks (Gestion vial e cion 200 sopagam| o |PNOE
uadio, en iz (uenos Aires Aguilar
Jacticades que s len o e ejecutacas
lcaboen el catén




POA---------------------------------------------------------------------------------------------------

[image: image4.png][Desamlar las condiciones|
Infaesinctu|de infaestuctu|
faval  [reeentes ala validat, e Rehabitacion/
jpemizn un  meor I Construccion d [Poblacion de [Etapa | aomen| Daiid Salazar
estion v 7
(desamlo  de sy " puentes, Vs |puenos Ares [ealizadas Agilar
Jactidades que se lewn o cantonas.
lcaboen el catin
s delDesamlar as condcores|
Infaesinctu|de infaestuctu|
faval  [reeentes ala validat, e Constueion de
pemitan un  mejor — e Poblacion de [Proyecios 0| mmen| 1w David Salazar
estion v
ldesamolo  de | " o [Buenosires [elecuzdos Agilar
L ta
acidades e se lon a Biprésano
lcaboen el catin





[image: image5.png]Tinea | Nombrede | Descripciondela | Modalidad | Costo fotal Monto Plazo
Ia Obra Obra de ejecucion Presupuestado | estimado
T | Construccin | Rehabilitacion/ “Administracin | 20.000.000,00 | 20.000.000,00
e Puente en | Construccién un puente
camino6- | Bailey provisional
03020
Paraiso de.
Chaguens
T [ Construccion | Rehabilitacion) Contratacion | 90218.852,77 | 9021885277 | Primer
de Contratacién de servicios semestre
Aleantarillas | para la construceion de
decuadro, | dos Aleantarillas de
en caming 6- | cuadro
03-194
Osachobisy
603175

Cementerio.





En cumplimiento con la directriz D-1-2002-CO-DFOE se presenta el detalle de las obras nuevas a contratar y realizar por administración con el presupuesto extraordinario I en lo que respecta a la ley 8114 y ley 9329.--------------------------
[image: image6.png]Asfaltado en
camino 6-
03010 en
San Rafael
de Brunka

Mejoramiento/
Contratacién de Servicios
para realizar la
‘ampliacién, colocacion
de pasos de alcantarillas,
colocacion de Subbase.
‘base y carpeta asfiltica

Contratacién

000.000,00

50.000.000,00

Segundo
semestre
2025






Siendo las quince horas con treinta minutos la señora Presidenta Margoth Mora Navarro da por concluida la Sesión. -------------------------------------------------
Margoth Mora Navarro                                          David Salazar Aguilar  
Presidenta                                                                Secretario
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGE  

